竞争性谈判文件

采购单位：湖南天翰牧业发展有限公司

项目名称：汨罗丰仓母猪场栏舍屋面维修改造工程项目

2026年6月

目      录

第一章  谈判公告

第二章  谈判办法

第三章  采购需求及说明

第四章  合同条款及格式

第五章  谈判响应文件编制

第六章  谈判响应文件组成

第七章  工程量清单及图纸

第一章  汨罗丰仓母猪场栏舍屋面维修改造工程项目谈判公告

汨罗丰仓母猪场栏舍屋面维修改造工程项目已获湖南新五丰股份有限公司批准，现对该项目实施由湖南新五丰股份有限公司组织公开谈判。

1.谈判项目名称：汨罗丰仓母猪场栏舍屋面维修改造工程项目

2.项目预算：363657.13元；超过预算的报价为无效报价，采购人不予受理。

工期要求：60天；

项目地点：汨罗市白水镇沙丰村汨罗丰仓母猪场

3.供应商资格要求：

供应商需提供以下资格证明文件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本复印件。

（2）法人提交法定代表人身份证明原件，授权委托人提交法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证明原件。

（3）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）。

（4）供应商具备实施本项目的能力（提供不少于两个类似项目业绩，须附合同关键页复印件并加盖公章）。

4.谈判邀请文件获取：

获取方式：凡符合资格要求并有意参加谈判者，请从2026年6月17日—2026年6月23日每天8:30～12:00，14:00～17:00（节假日休息）从湖南新五丰股份有限公司网站（http://www.newwf.com/）本公告发布网页底部“相关下载”中自行下载谈判文件。

5.谈判响应文件递交时间要求：

1）递交谈判响应文件截止时间（响应文件递交截止时间即谈判时间，下同）为：2026年6月26日14:30（北京时间），地点为：湖南新五丰股份有限公司会议室（长沙市五一西路2号第一大道19楼），响应人法定代表人或授权委托人执密封投标文件在谈判当天现场递交。

2）逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

6.谈判响应文件要求：（包含但不限于以下内容）

（1）谈判响应声明

（2）响应单位加盖公章的资质证明文件（复印件）及法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（如委托他人）

（3）保证金：谈判保证金凭证

（4）供应商的资格证明资料：供应商基本情况表、谈判邀请文件规定的基本资格条件证明资料、谈判邀请文件规定的特定资格条件证明资料

（5）施工方案及售后方案：施工方案及售后方案说明

（6）技术/商务响应与偏离表

（7）报价一览表及分项价格表

（8）供应商认为需提供的其他资料

7.谈判保证金：

（1）保证金数额：柒仟元整（¥7000.00元）

（2）缴纳方式：以银行转账等形式（非现金）从谈判单位基本账户缴入以下账户，供应商须确保谈判保证金在谈判截止时间前（含）到达指定账户，以银行查询到账时间为准。

账 户 名：湖南天翰牧业发展有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙月湖支行

账    号：43050175533600000379

（3）未按时足额缴纳保证金的，其响应文件将被拒绝。

8.谈判时间及地点：2026年6月26日14:30，湖南新五丰股份有限公司会议室（长沙市五一西路2号第一大道19楼）。

9.发布公告的媒体：本次谈判采取公告邀请方式，公告发布媒介为湖南新五丰股份有限公司网站（http://www.newwf.com/）。

10.联系方式：

采购人：湖南天翰牧业发展有限公司

联系人：谢先生 电话：15073577126

招标办电话：0731-84449588-507

纪检投诉电话：0731-84449588-805

第二章  谈判办法

1.合理最低价法：本次谈判采用两轮报价法。第一轮报价由参标单位随响应文件递交，第二轮报价（最终报价）现场谈判确定。谈判小组人数为3人（含）以上单数，由采购人代表及公司评委库成员组成。谈判小组对满足谈判文件要求的应标人，按照最终报价由低到高的顺序进行排名，推荐满足谈判文件要求且报价最低的供应商为本项目实施单位（如有最低报价相同的单位，则最低报价相同的单位再次报价，直至出现唯一合理最低价）。

2.评审表：

| 评审因素 |  | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照、资格证书 |  |  |  |
|  | 法定代表人授权 |  |  |  |
| 符合性审查 | 谈判响应文件的组成 |  |  |  |
|  | 谈判响应文件的格式 |  |  |  |
|  | 符合谈判响应文件所有条款、条件且没有重大偏离或保留 |  |  |  |
| 最终报价 |  |  |  |  |
| 满足谈判文件要求的最终报价排序 |  |  |  |  |

3.如本项目第一次谈判响应单位不足三家，在事项及内容没有变动的情况下，将直接发布第二次谈判公告；如第二次谈判响应文件递交截止时间，递交文件的响应人不足三家，谈判小组直接与递交了谈判响应文件的单位进行谈判。

第三章 谈判邀请需求及说明

- 一、项目概况（具体情况详见清单）

1.地点：本项目位于汨罗市白水镇沙丰村汨罗丰仓母猪场

2.改造内容：一是需要对生产一线、二线、三线、GDU舍和保育舍腐蚀的屋面瓦和檩条进行维修及更换，二是需要对风机端外冬季进风口采用密封板进行密封处理。此工程项目涉及整个养殖场生产区屋顶 38286㎡ 左右。（详见工程量清单）

二、售后服务及其他说明：

1.质保期：一年。

2.质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交单位负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。

3.工程质量等级要求：

质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求，验收合格

技术规范：本项目应严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。

- 工期要求：60天。

- 付款方式：按谈判邀请人与中标人签订的合同为准。

6.结算：

6.1.工程结算：工程竣工后双方应及时办理工程结算，成交供应商应积极配合，采购人在6个月内审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，成交供应商应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

6.2.结算方式：本项目无预付款，结算方式详见合同条款。

7.验收标准和方法：

验收由采购单位组织有关专业人员，按相关谈判邀请文件技术要求提供的性能指标、国家及行业相关标准进行验收。如验收不合格，采购人可拒收，整改后复检，如仍不合格，采购人可终止合同，损失由成交供应商承担。

四、谈判报价说明

1.本工程的实施范围即谈判报价范围。本工程不设标底，但设有上限值（即本项目谈判邀请预算），若供应商的报价高于谈判邀请人公布的上限值时，该谈判将被拒绝，视为不合格供应商。

2.主要材料参照市场行情和本企业技术、经济、管理等综合实力，在保证工期、质量的前提下，以保本微利为原则自主报价，但不能低于企业成本价。

3.供应商的谈判报价应是完成工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

工程用材料必须符合设计要求、国家现行材料技术规范和标准以及采购人对有关材料的品牌要求，且应有产品合格证、出厂证明书、合法质监部门检验合格证，并经采购人现场代表确认合格后，方可用于本工程。

- 合同条款及格式

汨罗丰仓母猪场栏舍屋面维修改造工程项目

合同编号：

甲方：     湖南天翰牧业发展有限公司

乙方：

签订日期：       年       月

汨罗丰仓母猪场栏舍屋面维修改造工程项目

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汨罗丰仓母猪场栏舍屋面维修改造工程项目事项协商一致，订立合同。

一、合同双方：

甲  方：

乙  方：

二、工程承包方式、范围、合同价款及施工工期：

1.承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收、包原有设施设备保护等。

2.工程承包范围：一是需要对生产一线、二线、三线、GDU舍和保育舍腐蚀的屋面瓦和檩条进行维修及更换；二是需要对风机端外冬季进风口采用密封板进行密封处理等。此工程项目涉及整个养殖场生产区屋顶38286㎡左右。（详见工程量清单）

3.工程承包范围内的合同总价为：             （含税）。

合同总价包括完成本工程承包范围内所需的一切费用和相关验收费用。在办理工程结算时，除对乙方多报、虚报的工程量将按实核减及由甲方确认的工程变更外，该总价不予调整。

4.工期为 60 天，开工日期： 2026 年   月    日，竣工日期： 2026 年   月   日。

5.质保期：自竣工验收合格之日起第3日起算，质保期为1年。

三、工程施工：

1.在合同生效后三日内，经甲方确认后，乙方应组织相关人员进场施工。

2.甲乙双方认可的设计图纸、说明和有关资料，作为施工的有效依据，不得擅自修改。

3.乙方应做到文明施工，保证施工场地整洁，施工垃圾应清运出施工场区。

4.在施工过程中，乙方应对本工程成品及办公区域内原有生产设施、设备保护负责，在未验收交付前，成品保护工作及设施、设备的保护由乙方负责。乙方必须严格保护建筑物结构及相应管线和设备，严禁在建筑结构上乱开乱挖。乙方不得损坏其他设施设备，并不得擅自使用未经甲方同意的设备设施，否则由此造成的损失，将在工程决算中予以扣除。

5.本工程主要材料在采购前必须经过甲方的确认，并应提供合格证或质量证明文件，否则由此造成的损失由乙方负责。

6.乙方施工期间应做到规范、文明施工，及时按验收规范要求完善技术、质量、安全文明资料。

7.施工中，若因质量差、进度慢，经协调无效，甲方有权终止合同（自甲方解除通知书到达乙方时自动解除），且无需承担任何违约责任，工程按实际完成并经检验合格的工程量的70%进行结算，责任由乙方承担，并赔偿甲方的经济损失。

四、工程质量及技术要求：

1.改造工程中的各项内容必须按照设计要求、现行的施工行业标准、国家标准与规范进行。

2.验收除按国家和省市验收规范及有关规定和标准执行外，还应根据认定的材质及有关会议确认的文件进行验收。

3.乙方采购的材料必须符合国家相关规定，并提供产品合格证、检验（试验）报告。否则不得在本工程使用，暂定材料须经甲方认可后方能采购。

五、工期及验收：

工程总工期应按照合同规定执行，每延误一天，乙方应承担违约金人民币贰仟元整。工程验收必须达到合格标准。如达不到合格标准必须返工重做直至达到标准，由此产生的一切损失由乙方负责。

六、保修要求：

1.工程质量经竣工验收达到合格标准后， 1 年质保期内负责免费保修。质保期从工程竣工验收合格后第 3 日起开始计算。

2.质保期内，乙方应在接到甲方通知后三天内到场保修，且应保证维修质量，不得出现针对同一问题重复维修的情况。否则，甲方将另派人员修理，修理费从质保金中按实扣支。

七、安全防护：

- 1.乙方应对进场施工人员进行安全、质量和文明施工教育，制定安全、文明规章制度和有效的安全防护措施。由于乙方自身原因造成的安全事故，由乙方承担责任和一切费用。

- 2.现场建立治安管理机构或联防组织的协作约定：由乙方负责；

- 3.编制施工场地治安管理计划，制定对突发治安事件的紧急预案的协作工作的约定：由乙方负责。

- 4.乙方应严格按甲方生物安全管理条例要求对人员进行消毒隔离流程后进场。

八、双方职责：

（一）甲方职责：

- 1.在乙方进场施工前，提供材料堆放场地、临时设施场地、水源和电源。

- 2.负责协调、确认施工成品损坏的原因、责任及赔偿。

- 3.按合同规定向乙方支付工程款。

（二）乙方职责：

- 1.本合同内容必须由乙方全部自行完成，不得转包。

- 2.乙方必须确保施工文件能满足甲方对新建中转料塔、死猪缓存间、车轮消毒池、车辆洗消棚以及新增集污池自动开关、后备舍改栏、配怀舍水槽整改、新增产房电热板的要求，若因施工不当所造成的一切损失均由乙方负责。乙方必须按照经甲方认可的施工图纸及有关施工规程、规范和标准进行施工，并接受甲方派驻现场管理代表的监督。

- 3.乙方必须无条件服从甲方关于进度、质量、安全、文明施工等方面的检查和整改意见，并及时整改直到符合合同及规范要求。

- 4.乙方应按质量检验评定标准对工程的分项、分部质量进行自检自评，并及时将评定结果和完整齐全的技术质量资料送交甲方，便于验收。

- 5.乙方应根据现场实际情况制定施工计划，经甲方审核后认真实施。

- 6.乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方，处理方案应经甲方同意后实施。

由于乙方原因造成质量、安全事故的，一切费用及责任均由乙方自行承担。

- 7.乙方必须保护所有建筑结构和安装的成品。

- 8.乙方应在验收前将施工成品表面的污渍清理干净。清洗时不应造成其他成品的污损，如造成其他成品的污损，乙方负责赔偿；

- 9.乙方在工程验收前必须将施工中产生的垃圾等废弃物清运干净；

- 10.如乙方违反以上职责，在接到甲方书面通知后还未整改，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，违约金从应付乙方合同工程款中扣除。

- 11.按甲方的要求，全部工程竣工验收时，乙方必须按有关规定提交完整的竣工资料两套（一套用于结算；一套用于存档）。

- 12.从合同签订之日起，承包人即负责协调处理好和政府各主管部门、周边村组（民）、企业单位的关系，确保工程项目的顺利进行，在协调处理好周边关系中所发生的各项费用由乙方负担。

- 13、乙方应严格遵守甲方有关生物安全的制度，如因乙方原因导致甲方遭受生物安全风险，乙方应承担甲方全部损失。

九、付款方式及期限：

- 1.工程款（进度款）支付：无预付款，完成工程量并竣工验收合格后支付合同金额的80%，承包人提供结算资料，并经发包人委托的审计结算部门结算审核完毕并经双方认可后，付至审定金额的97%，预留3%质保金，质保金在无质量问题、缺陷责任期满后一次性无息退还。

- 2.本合同中甲方凭已审核的工程竣工结算书及收到乙方相应阶段的工程发票（增值税普通发票）支付结算工程款。

- 3.甲方按照本合同中约定的乙方银行、账号支付合同款。

十、违约责任：

- 1.乙方如不能按期履行合同所规定的义务，每逾期一日，除工期延误违约金外，还应按合同总价千分之一承担违约金（工期延误违约金按本合同第五条执行）。

- 2.由于乙方原因不能继续履行合同或完成工程时，经双方协商同意可解除合同，但必须赔偿相应损失，并向甲方支付合同总价的10％作为违约金。

- 3.合同签订后，因甲方原因引起乙方不能履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用。

十一、合同价款及调整：

- 1.合同价款在合同签订后，任何一方不得擅自改变。协议条款中另有约定的或发生下列情况之一的可做调整：甲方确认的设计变更或工程洽商。

- 2.如发生上述情况，乙方应在情况发生后三日内，将调整的原因及涉及金额以书面形式通知甲方，甲方确认后作为结算依据。

十二、其他：

- 合同一式四份，甲方三份、乙方一份。甲乙双方签字和盖章（公章或合同专用章）后本合同即生效；未尽事宜，甲乙双方协商解决。合同履行过程中如有争议，由工程所在地人民法院管辖。

| 甲方 单位名称（章）： 单位地址： 委托代理人： 开户银行： 账 号： 电 话： 传 真： 邮政编码： 年 月 日 | 乙方 单位名称（章）： 单位地址： 委托代理人： 开户银行： 中国建设银行股份有限公司湘潭高新支行 账 号： 电 话： 传 真： 邮政编码： 年 月 日 |
| --- | --- |

第五章  谈判响应文件编制

1.供应商应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制谈判响应文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

2.谈判文件应采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。

2.1谈判文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。

2.2谈判文件应当采用纸质书面方式，由供应商按照本文件指定的谈判地点进行现场谈判，谈判邀请人不接受电报、电话、传真、邮寄等方式提交谈判文件。

2.3以同一供应商名义，同一专业备选类库递送两套或以上的谈判文件，其谈判无效（★）。

3.谈判文件的组成

3.1谈判文件由商务部分、资格证明文件和技术部分等组成，应包括的内容详见本谈判文件及格式。

3.2在本文件格式样本或样本复印件上填写制作谈判响应文件的，其谈判无效（★）。

3.3除谈判邀请文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

4.谈判文件的签署及规定

4.1谈判响应文件正本一份、副本两份，电子文件一份（优盘，PDF格式）。每一份谈判响应文件注明“正本”或“副本”字样，并注明所谈判的项目名称。正本与副本有差异，以正本为准。

4.2谈判文件正本应用不褪色的材料书写或打印，副本可复印。

4.3谈判文件封面由供应商的法定代表人（或授权委托代理人）签字（或盖章），并加盖单位公章（★）。

4.4上述签字盖章要求：谈判文件正本须本人亲笔签字，盖章必须为原章；副本可用正本复印（★）。

5.上述带★号条款如不满足，其响应文件将被拒绝。

第六章 谈判响应文件组成

一、谈判响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权委托书

二、保证金

三、供应商的资格证明资料

附件3：供应商基本情况表

附件4：谈判邀请文件规定的基本资格条件证明资料

附件5：谈判邀请文件规定的特定资格条件证明资料

四、施工方案及售后方案

附件6：施工方案及售后方案说明

五、技术/商务响应与偏离表

六、报价一览表及分项价格表

附件7：报价一览表

七、供应商认为需提供的其他资料

（一）谈判响应声明

致             （谈判邀请人）：

我方已仔细研究了                 （项目名称）的全部内容，知悉参加谈判的风险，我方承诺接受谈判邀请文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判邀请文件中规定的提交谈判文件截止时间起90日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前，该承诺均具有法律约束力。

二、我方提交谈判文件正本一份和副本一式两份，电子文件一份（优盘），并保证谈判文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方承诺遵守相关法律的有关规定，保证在获得中标资格后，按照谈判邀请文件确定的事项签订施工合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

五、我方在此声明：

（一）我方与谈判邀请方或谈判邀请代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1.我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2.我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

（1）受到刑事处罚；

（2）受到三万元以上的罚款、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人 （签字）：

日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日

注：法定代表人身份证明应单独准备一份，在开标时进行身份验证时提交。

附件2

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     谈判响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）签订合同和处理有关事宜；（4）询问、质疑、投诉等相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明（附件1，原件）

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

注：法定代表人授权委托书应单独准备一份，在开标时进行身份验证时提交。
（二）谈判保证金缴纳证明材料

提供付款凭证复印件。

（三）供应商的资格证明资料

附件3                  供应商基本情况表

加盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 附《营业执照》（副本）复印件 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4      谈判文件规定的基本资格条件证明资料

附件5      谈判文件规定的特定资格条件证明资料

（四）售后服务方案

附件6    （格式自拟，内容包含但不限于施工组织方案、人员安排、售后服务方案等）

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：       年      月     日

（五）技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 谈判邀请文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 谈判文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日      期：       年      月     日

（六）货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：将拟用于本项目的货物列出，主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日      期：       年      月     日

（七）报价一览表（报价含税金、管理费等）

附件7

报价一览表及报价文件

| 项目名称 | 汨罗丰仓母猪场栏舍屋面维修改造工程 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |
| 项目负责人 |  |
| 合同周期 |  |
| 备 注 |  |

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日          期：       年      月     日

（八）供应商认为需提供的其他资料

附：评审因素中所涉及的材料可附在此

- 工程量清单及图纸

| 汨罗丰仓母猪场栏舍屋面维修改造工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目分区 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 一线配怀屋面 | 3.8米后檐瓦 | 0.53mm宝钢白灰，锌铝镁820角驰 | m | 456.00 | 37.00 | 16872.00 | 含配件、耗材 |
|  |  | 2.5米前檐瓦 | 0.53mm宝钢白灰，锌铝镁820角驰 | m | 300.00 | 37.00 | 11100.00 | 含配件、耗材 |
|  |  | 16C型钢檩条 | 16cm*6cm*2.5mm | m | 340.00 | 21.00 | 7140.00 | 热镀锌配螺栓 |
| 2 | 一线产房屋面 | 1.5米后檐瓦 | 0.53mm宝钢白灰，锌铝镁820角驰 | m | 127.50 | 37.00 | 4717.50 | 含配件、耗材 |
|  |  | 2.5米前檐瓦 | 0.53mm宝钢白灰，锌铝镁820角驰 | m | 212.50 | 37.00 | 7862.50 | 含配件、耗材 |
|  |  | 16C型钢檩条 | 16cm*6cm*2.5mm | m | 140.00 | 21.00 | 2940.00 | 热镀锌配螺栓 |
| 3 | 二线配怀屋面 | 2.5米后檐瓦 | 0.53mm宝钢白灰，锌铝镁820角驰 | m | 300.00 | 37.00 | 11100.00 | 含配件、耗材 |
|  |  | 2.5米前檐瓦 | 0.53mm宝钢白灰，锌铝镁820角驰 | m | 300.00 | 37.00 | 11100.00 | 含配件、耗材 |
|  |  | 16C型钢檩条 | 16cm*6cm*2.5mm | m | 140.00 | 21.00 | 2940.00 | 热镀锌配螺栓 |
| 4 | 二线产房屋面 | 2.5米后檐瓦 | 0.53mm宝钢白灰，锌铝镁820角驰 | m | 212.50 | 37.00 | 7862.50 | 含配件、耗材 |
|  |  | 1.5米前檐瓦 | 0.53mm宝钢白灰，锌铝镁820角驰 | m | 127.50 | 37.00 | 4717.50 | 含配件、耗材 |
|  |  | 16C型钢檩条 | 16cm*6cm*2.5mm | m | 336.00 | 21.00 | 7056.00 | 热镀锌配螺栓 |
| 5 | GDU屋面 | 5.2米瓦 | 0.53mm宝钢白灰，锌铝镁820角驰 | m | 1402.50 | 37.00 | 51892.50 | 含配件、耗材 |
|  |  | 16C型钢檩条 | 16cm*6cm*2.5mm | m | 225.00 | 21.00 | 4725.00 | 热镀锌配螺栓 |
| 6 | 保育屋面 | 1.5米后檐瓦 | 0.53mm宝钢白灰，锌铝镁820角驰 | m | 207.00 | 37.00 | 7659.00 | 含配件、耗材 |
|  |  | 16C型钢檩条 | 16cm*6cm*2.5mm | m | 120.00 | 21.00 | 2520.00 | 热镀锌配螺栓 |
| 7 | 除臭区间檐口 | 栏舍除臭端通风口底板密封板更换50cmpp板 | 3mm厚度 | m | 1760.00 | 22.00 | 38720.00 |  |
| 8 | 人工 | 拆旧瓦 |  | m | 3637.50 | 11.00 | 40012.50 |  |
|  |  | 安装新瓦 |  | m | 3637.50 | 12.00 | 43650.00 | 配螺栓扣件 |
|  |  | 檩条拆除费 |  | m | 1226.00 | 5.00 | 6130.00 |  |
|  |  | 檩条安装费 |  | m | 1226.00 | 6.00 | 7356.00 | 含配件 |
|  |  | 除臭间拆旧铁皮 |  | m | 880.00 | 7.00 | 6160.00 | 含切割钢丝网 |
|  |  | 除臭间装PP板 |  | m | 1760.00 | 8.00 | 14080.00 |  |
|  |  | 整体屋面维修人工费 |  | 工日 | 20.00 | 280.00 | 5600.00 |  |
|  |  | 结构胶 |  | 件 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 室外钢结构专用 |
|  |  | 发泡胶 |  | 件 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 | 合 计（元）： |  |  |  |  |  | 323913.00 |  |
| 10 | 管理费（3%）： |  |  |  |  |  | 9717.39 |  |
| 11 | 税 金（9%）： |  |  |  |  |  | 30026.74 |  |
| 12 | 总费用（元）： |  |  |  |  |  | 363657.13 |  |

注：按包干总价（单价包含材料、运输、安装、人工、辅材、损耗等全部费用）。（报价表文件应附带工程量清单表格）

附件：钢构屋面设计图